## Slide 1
보안 요구사항
㈜ 큐버솔루션

## Slide 2
보안 요구사항이란 무엇인가요?
보안 요구사항이란 정보자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항
보안 요구사항 도출 시 꼭 작성해야 하는 내용은 무엇인가요?
보안 요구사항은 인증 및 권한 보안요구사항, UI보안 요구사항, 데이터 보안 요구사항, 네트워크 보안 요구사항, 인터페이스 보안 요구사항, 보안정책 및 지침 준수 요구사항 등을 작성
보안 요구사항도출 시 고려해야 할 지침이 있나요?
시스템이 사용하는 데이터 자체의 속성 및 활용 방안이 공공기관의 보안 지침을 준수할 수 있도록 관련 표준 및 지침을 확인하고 명시 필요
개인정보 보호 대책, 정보보호 제품의 도입기준, 개발 보안 가이드 등을 참고
보안 요구사항은 어떻게 상세화 하나요?
상용 시스템의 주요 보안 요구사항인지 또는 보안 지침 준수를 위한 요구사항인지 유형을 구분한 후 각 요구사항 유형 별 세부적인 보안 제약사항에 대해 명시
Quick Look

## Slide 3
1. 작성원칙 및 기준
목적 | 내용 | 확보 방안
기밀성 | 인가받지 못한 사용자는 시스템 및 데이터에 접근 불가하도록 시스템 접근의 방식 또는 권한을 보호하는 것 | 사용자 인증, 접근 권한 제어 등
무결성 | 시스템에서 사용하는 기능 및 정보가 손상, 왜곡 또는 누락 없이 온전히 보존될 수 있도록 보호하는 것 | 데이터 백업 및 복구방안 수립, 정보 변경내역 기록 등
보안 요구사항의 두 가지 목적

## Slide 4
보안 요구사항의 도출의 관점
보안
요구사항
시스템
보안 관점
인증 및
권한보안
UI
보안
데이터
보안
네트워크
보안
인터페이스
보안
시스템 내부의 기밀성, 무결성 확보 관점
법·규제
준수여부
확인 관점
보안성 검토 지침
국가 및 공공기관의 보안 지침 준수 과정
개인정보 보호대책
소프트웨어 보안 가이드
정보보호제품 도입 요건
시스템
보안점검 및
관리 관점
사업 발주기관에서의 보안 관리 관점
담당자 보안관리
보안 관리 방법론
보안 교육
보안성 점검 계획

## Slide 5
보안 요구사항 작성 대상 및 주요 항목
사용자 인증
및 권한
② UI 보안
③ 데이터 보안
④ 네트워크 보안
⑤ 인터페이스 보안
시스템 보안관점
법·규제 준수여부확인 관점
시스템보안점검 및 관리

## Slide 6
보안 요구사항 작성 대상 및 주요 항목
인증 및
권한 보안
요구사항
목표시스템 사용자 인증 및 계정 정보보호, 패스워드 암호화, 그리고 목표시스템의 기능 및 정보에 대한 접근 권한에 대해서 요건
UI 보안
요구사항
목표시스템의 화면에 권한이나 인증절차 없이 나타내는 개인정보, 소스코드에 개인정보가 노출 되지 않도록 보안 요건
데이터 보안
요구사항
목표시스템 및 테스트 DB에 보안이 필요한 필드암복호화, 데이터 접속 권한 등 데이터를 보호하기 위한 요건
네트워크 보안
요구사항
네트워크 접근 통제, 네트워크 장비의 취약성 및 구성설정에 대한 보안 요구사항 등 통신을 위해 사용하는 장비 및 접근과 관련한 요건
인터페이스 보안
요구사항
외부 정보시스템과 데이터를 송수신할 때 필요한 데이터 암호화 및 로깅 등 보안에 대한 요건

## Slide 7
2. 요구사항 세부 항목
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
SER: 보안 요구사항 | AUT: 인증 및 권한 | AUT: 인증 및 권한 | 01 사용자인증
 |  |  | 02 공인인증서 인증
 |  |  | 03 SSO 인증
 |  |  | 04 실명확인
 |  |  | 05 사용자 계정
 |  |  | 06 사용자 권한
보안 요구사항의 유형 및 작성 항목

## Slide 8
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
SER: 보안 요구사항 | UIF: 사용자 인터페이스 보안 요구사항 | UIF: 사용자 인터페이스 보안 요구사항 | 01 로그인 보안조치
 |  |  | 02 페이지 보안
 |  |  | 03 보안 기술 적용
 | DAT: 데이터 보안 요구사항 | DAT: 데이터 보안 요구사항 | 01 사용자 인증정보 보호
 |  |  | 02 개인정보 보호
 |  |  | 03 DB 접근권한 통제 및 이력관리

## Slide 9
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
SER: 보안 요구사항 | NW: 네트워크 보안 요구사항 | NW: 네트워크 보안 요구사항 | 01 구간 암호화
 |  |  | 02 전송자료 암호화
 |  |  | 03 통신 간 보안성
 |  |  | 04 서버(호스트) 보안
 | INF: 인터페이스 보안 요구사항 | INF: 인터페이스 보안 요구사항 | 01 연동 보안 일반
 |  |  | 02 VPN 외부연동 보안
 |  |  | 03 VPN 외부연동 보안

## Slide 10
3. 요구사항 상세화 작성 시 유의사항
구분 | 보안 요구사항 | 프로젝트 관리 요구사항
목적 | 시스템의 구현과 관련한 보안 요구사항 | 위탁 업무 수행과 관련하여 프로젝트의 성공적 수행을 위한 관리 요구사항
보안 관련 요구사항 예시 | 자료 암호화 방안 권한 관리방안 로그인 보안조치 방안 네트워크 보호 방안 | 보안서약서 노트북 등 기기 반출 시 정보 보호방안
보안 요구사항과 프로젝트 관리 요구사항 구분

## Slide 11
법·규제 준수여부 점검을 위한 지침 목록
개인정보
보호 관련
개인정보 보호법
개인정보 영향평가 결과 (개인정보 보호법 제 33조)
개인정보의 안전성 확보조치 기준 (행정안전부고시)
표준 개인정보 보호지침 (행정안전부고시)
정보시스템
보안성 관련
⑤ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정 (국무총리훈령)
정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시 (과학기술정보통신부고시)
상용 정보보호시스템 보안성 검토지침 (국가정보원)
제품 도입 및
구축 기준
⑧ 국가·공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차 (국가정보원)
⑨ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부)

## Slide 12
국가 및 공공기관 정보시스템 보안관련 주요 지침
1) 생성된 문서의 보안대책과 개인정보보호 대책 제시
개인정보 보호법 제33조 및 동법 시행령 제35조에 따른 개인정보 영향평가 대상 여부검토(민감정보, 고유식별정보 등)
개인정보영향평가 기관이 ‘개인정보 영향평가 수행안내서‘, ‘개인 정보 위험도 분석기준 및 해설서＇근간으로 평가한 개인정보 영향평가 결과에 대해서는 주사업자가 개발 시 반영 필요
※ 각급기관 도입을 위한 ‘상용 정보보호시스템 보안성 검토지침(국가정보원)’ 준수여부 제시

## Slide 13
국가 및 공공기관 정보시스템 보안관련 주요 지침
2) 국가·공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차 준수
CC인증 대상인 ‘중요＇정보보호제품은 CC인증필 제품 도입이 원칙
국내용 CC인증제품·보안적합성 검증필 제품 등이 아닌 정보보호제품 도입 시 제안서 접수시점까지 국내용 CC인증획득 또는 보안적합성 검증 필한 제품 도입
(검증생략 시 증빙문서 첨부)
※ 정보보호제품 도입 시 도입요건에 따른 기준 명시
3) 정보시스템 SW 개발보안 준수 요구
‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부)’ 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)와 제53조(보안약점 진단절차)에 따라 소프트웨어 개발 보안을 적용하고 소프트웨어 보안약점 기준을 사업자에게 준수 요구
※ 소프트웨어 개발 보안 적용시점 및 기준: 2013 1.1일부터 사업규모 40억 원 이상

## Slide 14
참고 자료
정보통신산업진흥원, 공공SW사업 제안요청서 작성을 위한 요구사항 상세화 실무 가이드라인 (2018.10.15)